PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
Predicción de agotamiento de stock en retail

1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo establecer la planificación del proyecto orientado a la predicción de agotamiento de stock en una empresa de retail. Esta planificación se basa en las buenas prácticas del enfoque PMBOK y permite definir de manera clara el alcance, los entregables, el cronograma, los hitos técnicos y la estructura del trabajo.

Este documento servirá como guía para la ejecución del proyecto, asegurando un desarrollo ordenado, controlado y alineado con los objetivos definidos.

2. Alcance del Proyecto

El proyecto consiste en desarrollar un modelo predictivo que permita estimar la probabilidad de agotamiento de stock de productos, utilizando datos históricos de ventas, inventario, reposición y variables temporales.

Incluye:
- Ingesta de datos
- Limpieza y transformación de datos
- Construcción del dataset analítico
- Entrenamiento del modelo predictivo
- Evaluación del modelo
- Visualización de resultados

No incluye:
- Integración con sistemas reales de inventario
- Automatización de decisiones logísticas

3. Entregables del Proyecto

- Documento de planificación del proyecto
- Documento de diseño técnico
- Script de ingesta de datos
- Script de limpieza y transformación
- Dataset limpio
- Modelo predictivo entrenado
- Resultados del modelo
- Dashboard o reporte visual
- Documento final consolidado
- Presentación del proyecto

4. Cronograma Tentativo

Semana 1: Planificación y análisis del problema
Semana 2: Ingesta y limpieza de datos
Semana 3: Modelado predictivo
Semana 4: Evaluación y visualización
Semana 5: Documentación y presentación

5. Estructura de Desglose del Trabajo (WBS)

1. Proyecto Predicción de Stock
  1.1 Planificación
    1.1.1 Elaboración del documento de planificación
  1.2 Diseño Técnico
    1.2.1 Definición del modelo
  1.3 Desarrollo
    1.3.1 Ingesta de datos
    1.3.2 Limpieza de datos
    1.3.3 Transformación de datos
    1.3.4 Construcción del dataset
    1.3.5 Modelado predictivo
    1.3.6 Evaluación del modelo
  1.4 Visualización
    1.4.1 Desarrollo de dashboard o reportes
  1.5 Cierre
    1.5.1 Documento final
    1.5.2 Presentación final

6. Hitos Técnicos

- Hito 1: Documento de planificación finalizado
- Hito 2: Dataset limpio disponible
- Hito 3: Modelo entrenado
- Hito 4: Resultados evaluados
- Hito 5: Presentación del proyecto

7. Riesgos y Estrategias de Mitigación

Datos incompletos o inconsistentes: aplicar procesos de limpieza y validación.
Alta variabilidad de la demanda: uso de modelos adecuados y análisis exploratorio.
Selección incorrecta de variables: evaluación y pruebas de variables.
Retrasos en el proyecto: seguimiento semanal del cronograma.

8. Seguimiento y Control del Proyecto

Revisión semanal del avance respecto al cronograma.
Validación de los entregables definidos.
Control del alcance del proyecto.
Evaluación de la calidad del modelo.
Seguimiento de riesgos identificados.

9. Cierre

Este documento constituye la base organizativa del proyecto, permitiendo una ejecución estructurada y controlada. Su correcta aplicación facilitará el cumplimiento de los objetivos, asegurando calidad en los resultados y coherencia en el desarrollo del proyecto.